- 12.1-2　照査のフローチャート

- ボックスカルバート　照査のフローチャート　（１／２）

発注者の作業　　　　　　　　　　　　　作 業 フ ロ ー 図　　　　　　　　　　受注者の作業

起　　 案

業務発注前の照査　　　  　発注前審査

（発注前のチェックリスト）

契　　 約

第１回打合せ

各種条件提示

仕様書・条件等の確認

現地調査

基本条件整理

業務計画書の作成

第２回打合せ

資 料 の 検 討

設計計画　　　　　　　　　　設 計 方 針 の 樹 立

臨時打合わせ

照査 1

基本条件の照査　　　　照査技術者

第３回打合せ

確 認　1

NO

YES

第1次

関 係 者 調 整

NO

YES

ボックスカルバート　照査のフローチャート　（２／２）

発注者の作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受注者の作業

荷 重 の 決 定

部 材 の 設 計

臨時打合せ

照査 2

細部条件の照査　　 照査技術者

中間時点の審査

第４回打合せ　　　　NO

確認 2

YES

第2次

関係者調整

設計図作成

数量計算

総合検討

設計計算書、設計図

照査 3

数量計算書　　　　　　　照査技術者

等の照査

報告書素案作成

NO

完了前の審査

第５回打合せ

確認 3

YES

報告書作成

成果品の提出

検　　　 査