2-2　照査のフローチャート

頭首工照査のフローチャート

発注者の作業　　　　　　　　　　　　　　　　　作業フロー図　　　　　　　　　　　　受注者の作業

発注準備

業務発注前審査

所内検討会

第１回打合せ

第２回打合せ

第３回打合せ

確認1

第　１　次

関係者調整

確認①

基本条件整理

現地調査

資料の検討

設計計画

照査1

条件等提示

仕様書・条件等の確認

業務計画書の作成

基本条件の照査

照査技術者

臨時打合せ

基本条件の確認

水理計算

NO

NO

NO

YES

YES

YES

契　　約

発注者の作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　作業フロー図　　　　　　　　　　　　　受注者の作業

第４回打合せ

確認2

第　２　次

関係者調整

第５回打合せ

確認3

構造　計算

基礎の検討

設計図作成

照査2

細部条件の照査

照査技術者

細部条件の確認

NO

YES

特別仕様書作成

概算工事費積算

照査3

成果品の照査

成果品の確認

報告書作成

成果品の提出

検　　査

YES

照査技術者

YES

NO

ＮＯ