11-2　照査のフローチャート

農道橋照査のフローチャート

発注者の作業　　　　　　　　　　　　　　　　　作業フロー図　　　　　　　　　　　　受注者の作業

発注準備

発注前審査

第１回打合せ

確認

設計計画

照査1

業務発注者の審査

各種条件提示

業務計画書、仕様条件確認、条件確認、現地調査

基本条件の照査

基本条件の確認

契　　約

（発注前のチェックリスト）

計画一般図

（基本物件の照査・確認項目　　一覧表）

第２回打合せ

確認1

一般図作成

（基本物件の照査・確認項目一覧表）

（Ａ）

(B)

(C)

NO

YES

発注者の作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　作業フロー図　　　　　　　　　　　　　受注者の作業

（Ａ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｂ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｃ）

基本形状決定計算

上部工

形状寸法

設計計算

落橋防止工

支　承

形状寸法

設計計算

分散率

下部工

形状寸法

設計計算

固有周期

橋脚保耐

杭保耐

※1→3を繰り返し計算し、橋梁の形状寸法及び固有周期、支承バネの諸数値を収束させ、基本形状を決定する。

3水平力・変位法支承寸法

等価水平震度(誓)

2下部工バネ定・固有周期(誓)

1形状寸法

暫定反力

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

発注者の作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　作業フロー図　　　　　　　　　　　　　受注者の作業

照査2

細部条件・構造細目の照査

第　１　回

関係者調整

NO

YES

詳細設計計画

詳細図作成

数量計算

施工計画

照査3

第４回打合せ

確認3

成果品の照査

成果品の内容確認

報告書作成

成果品の提出

検　　査

YES

YES

ＮＯ

第３回打合せ

確認2

細部条件・構造細目の確認

NO

チェックシート作成

（成果品の照査・確認項目一覧表）

第　２　回

関係者調整

YES

ＮＯ

（Ｃ）

（Ａ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｂ）