7-2　照査のフローチャート

パイプライン工照査のフローチャート

発注者の作業　　　　　　　　　　　　作業フロー図　　　　　　　　　　　　　受注者の作業

起案

第１回打合せ

仕様書、条件等の確認

業務請負発注者の審査

（発注前チェックリスト）

第２回打合せ

発注前審査

契約

条件等提示

現地調査

基本条件整理

業務計画書の作成

資料の検討

設計計画（その1）

臨時打合せ

照査　1

基本条件の照査

照査技術者

第３回打合せ

確認1

NO

基本条件の確認

第１次

関係者調整

YES

設計計画（その２）

臨時打合せ

NO

YES

Ａ

Ａ

細部条件の照査

照査技術者

NO

細部条件の確認

第２次

関係者調整

NO

水理検討

構造計算

構造図作成

附帯構造物

附帯施設図作成

照査 2

第４回打合せ

確認2

YES

平面縦断図作成

土工図作成

数量計算

施工計画

特別仕様書作成

総合検討

概算工事費積算

照査 3

成果品の照査

照査技術者

報告書作成

第５回打合せ

確認3

成果品内容の確認

NO

YES

成果品の提出

検　　　査