6-4　照　査　表

工　　種

排　水　路　工

〔1〕基本条件の照査表

○○○○排水路実施設計業務

発注者名

○○○農業水利事業所

受注者名

確認の日付

確認担当者

氏名

年　　月　　日

照査の日付

照査技術者

氏名

業　務　名

○○○コンサルタント（株）

年　　月　　日

基　本　条　件　の　照　査　表

工種：排水路工

| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容(要点) 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| 1 | 設計目的主旨等 | 1)目的主旨を理解しているか | 特別仕様書 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | １.１ |
|  |  | 2)設計の範囲、数量及び主な作業項目とその精度、工程等について把握しているか | 業務計画書 | ○ | ∨ | ○ | ∨ | 業務計画書の添付を確認 |  |
| 2 | 設計基本条件 | - 計画通水量及び計画水位（始点・終点・分水点・流入点等）について確認しているか | 特別仕様書 設計打合記録 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | １.２ |
|  |  | 2)対外協議事項とその内容を把握しているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
| 3 | 貸与資料の確認 | 1)貸与資料の不足・追加事項があるか | 貸与資料 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | １.３ |
|  |  | 2)事業所・路線毎に統一された基準要領があるか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
| 4 | 現地調査結果 | 1)予定路線を中心とする工事施工範囲内の地形,地質（特殊土壌地帯）・土地利用等の現況を把握しているか | 現地調査 現場写真集 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | １.４ |
|  |  | 2)主要構造物の設置予定地点の確認並びに同地点付近の地形地質等を把握しているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 3)仮廻し水路・道路の必要性及び工事用進入路の必要性の有無について把握しているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 4)用地制限条件及び支障物件（地下埋設物を含む）等の状況を把握しているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 5)計画路線周辺の環境状況（史跡埋蔵、文化財、生態系保全、景観）及び騒音、振動規制等を把握しているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 6) 対象区間の写真撮影を行っているか |  |  | ∨ |  | ∨ |  |  |
| 5 | 設計計画 (その１) | 1)路線計画設計を把握しているか。（当該実施設計業務に路線計画も含まれている場合は路線計画が適正か） | 設計打合書 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | １.５ |
|  |  | 2)水路タイプ及び断面型状は現地条件（施工性）経済性等を考慮し比較検討されているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 3)地質調査結果に基づき基礎工法は決定されているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 4)縦断計画は適切か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 5)付帯構造物の構想並びに配置は適切か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |

工　　種

排　水　路　工

〔2〕細部条件の照査表

○○○○排水路実施設計業務

発注者名

○○○農業水利事業所

受注者名

確認の日付

確認担当者

氏名

年　　月　　日

照査の日付

照査技術者

氏名

業　務　名

○○○コンサルタント（株）

年　　月　　日

細　部　条　件　の　照　査　表

工種：排水路工

| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容(要点) 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| 1 | 設計計画 （その２） | 1)道路・河川等の横断工の位置・規模・構造は関係者協議条件に適合しているか | 設計打合書 | ○ | ∨ | ○ | ∨ | 協議後の変更対応方法を確認のこと | ２.１ |
| 2 | 水理検討 | 1)水路組織全体に使用されている水理公式及び諸数値は適正か | 設計打合書 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | ２.２ |
|  |  | 2)流速は設計基準に示されている許容流速の範囲となっているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 3)実施断面による各種損失水頭の計算を行い水理縦断図を作成しているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
| 3 | 構造計算 | - 別途「鉄筋コンクリート構造物」及び「基礎工」の照査項目を満足しているか 地震荷重を考慮する場合、重要度区分と保持すべき耐震性能が整理されているか | 設計打合書 | ○ | ∨ | ○ | ∨ | 地震時の検討を行わない理由について明記すること | ２.３ |
|  |  | - 液状化の検討が必要か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 計算に使用する公式及び諸数値は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | - 水路護岸の型式は、現地条件、施工性及び景観上等からの検討がされているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
| 4 | 付帯施設 | 1)構造配置は適正か | 設計打合書 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | ２.４ |
|  |  | 2)設計条件及び計算は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 3)荷重及び安定計算・部材の設計は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
| 5 | 構造図 | 1)規格は仕様書と整合しているか | 設計打合書 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | ２.５ |
|  |  | 2)打合せ事項を反映しているか | （設計図） | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 3)構造物の全体一般図に必要な項目を記述しているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 4)構造計算（特に、配筋計画）と整合しているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |

工　　種

排　水　路　工

〔3〕成果品の照査表

○○○○排水路実施設計業務

発注者名

○○○農業水利事業所

受注者名

確認の日付

確認担当者

氏名

年　　月　　日

照査の日付

照査技術者

氏名

業　務　名

○○○コンサルタント（株）

年　　月　　日

成　果　品　の　照　査　表

工種：排水路工

| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容(要点) 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| 1 | 設計計算書 | 1)打合せ事項は反映しているか | 報告書 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | ３.１ |
|  |  | 2)安定計算結果は許容値を満たしているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 3)許容応力度の取り方は正しいか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
| 2 | 平面縦断図 | 1)工事施工が可能な平面縦断図としているか | 平面縦断図 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | ３.２ |
| 3 | 土工図 | 1)施工法、区分毎に土工横断図を作成しているか | 土工図 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | ３.３ |
|  |  | 2)土工数量は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
| 4 | 数量計算 | 1)数量計算は適用基準及び打合せ事項と整合しているか（有効数値、位取り、単位、区分等） | 報告書 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | ３.４ |
|  |  | 2)数量計算に用いた寸法は図面と一致するか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 3)数量取りまとめは種類毎に材料毎に打合せ区分に合わせてまとめられているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ | １号橋はどちらの工区に所属するか |  |
| 5 | 施工計画、 特別仕様書 | 1)施工時の道路、河川等の切廻し計画は妥当か | 報告書 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | ３.５ |
|  |  | 2)工事用道路、搬入路計画並びに動力源等工事施工に関する条件は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 3)施工ヤード、施工スペースは確保されているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 4)工事特別仕様書の内容は適切か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ | 数量表の添付確認 | ３.６ |
| 6 | 設計報告書 | 1)報告書の構成は設計業務報告書標準様式(案)に準拠しているか | 報告書 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 2)計算に使用した計算式数値及び引用した文献等の出典及び根拠は明確になっているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 3)計算過程が理解しやすくなっているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
| ７ | コスト縮減対策 | 施設の提案内容及び比較検討の過程や結果等の成果が整理 されているか。 | 報告書 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |