- 9-2　照査のフローチャート

- ほ場整備工照査のフローチャート

１．発注準備          業務契約    Ｓ Ｔ Ａ Ｒ Ｔ      実施設計スタート

- ２．第１回打合せ

・設計条件の提示　 　         　        ・同左の確認

・貸与資料の提示　　      　　　　　　　　            ・部分的中間納品の確認

・現地立入の確認

・地元事情・各種協議の説明

現地調査

３．基本条件整理                    　　　　　　　　　　    ・基本条件内容の提示

基本条件整理

- ４．第２回打合せ

・同右の確認                                        ・「設計業務打合せ記録」によ

・現地立入の指示                                          る確認

・現地確認結果の説明

第２回打合せ

- ５．現地調査

６．計画設計諸元の　　     計画設計諸元の検討

検討

計画平面図作成

７．計画平面図作成

面積算定

８．面積算定

用・排水路・道路計画

９．用・排水路・道路計画

照査

1

〔1〕基本条件の照査表

設計内容(要点)記載表

1-1～1.4

１０．第３回打合せ

（第１次関係者調整・

臨時打合せ）

NO

･同右確認

･確認指示

第３回打合せ

YES

・設計原集(比較集共)説明

・設計図作成上の基本事項

の確認

・計画平面図の提出説明

・隣接用排水施設との取付確認

・構造計算基準、図面仕様の確認

NO

臨時打合せ

第１次関係者調整

YES

施設設計

１１．設計

照査2

〔２〕細部条件の照査表

設計内容(要点)記載表

2.1～2.2

１２．第４回打合せ

（第２次関係者調整･

臨時打合せ）

第４回打合せ

YES

NO

･関係者調整の確認

･構造計算．図面の提出

･数量計算様式等の確認

第２次関係者調整

NO

臨時打合せ

YES

数量計算

１３．数量計算

点検照査とりまとめ

１４．点検照査とりまとめ

照査3

〔３〕成果品の照査表

設計内容(要点)記載表

3.1～3.2

NO

１５．第５回打合せ

・同右内容検討確認

第５回打合せ

･報告書の原稿提示

･打合せ簿の整理

YES

成果品の提出

１６．成果品提出

完了

１７．完了