5-2　照査のフローチャート

用水路工照査のフローチャート

発注者の作業                          作業フロー図                             受注者の作業

ＳＴＡＲＴ

業務契約        　　　　　    実施設計

・設計条件の提示                                       スタート

・貸与資料の提示                                               ・同左の確認

・地元事情、各種協議の説明              第1回打合せ           ・部分的中間納品の確認

現 地 調 査

基本条件整理

・基本条件内容の提示

・同右確認                              第２回打合せ           ・「設計業務打合せ記録」

による確認

・現地調査

資料の検討

・資料の検討

・基本条件の検討

設 計 計 画            ・水路タイプ及び断面形状の検討

基本条件の照査

照査1

・縦断計画と付帯構造物

・同右確認                                             ＮＯ         の配置の検討

照査技術者

・確認指示                              第３回打合せ

・現地確認結果の提示

・設計計画案の提示

ＹＥＳ              ・水理構造計算基準、

臨時打合せ  ＮＯ      第１次                                     図面仕様の確認

関係者調整

ＹＥＳ

設 計 計 画

・同右確認                                             　         ・付帯構造物の位置、構造、

・確認指示                              　　　　　　              主要寸法の確認

Ａ

発注者の作業                          作業フロー図                             受注者の作業

Ａ

水 理 検 討                 ・水理計算

・水理縦断図作成

・構造物の検討

構造計算・構造図作成

付帯構造物                     ・付帯構造物の検討

付帯施設構造図作成

・同右確認

細部条件・

設計の照査

・確認指示

照査2

・構造計算、

ＮＯ                        ＹＥＳ                    　 　　　　図面の提示

照査技術者

臨時打合せ

第２次

関係者調整

ＮＯ

第４回打合せ

- 数量計算書様式等

ＹＥＳ                         ＹＥＳ                  の確認

平面縦断図作成

土工図作成

数 量 計 算

施 工 計 画

総 合 点 検

点検照査とりまとめ

・同右確認

成果品の照査

照査3

・確認指示

・報告書の原稿提示

NO           ・打合せ簿の整理

第５回打合せ

照査技術者

ＹＥＳ

成果品の提出

ＥＮＤ