17－2　照査のフローチャート

ため池整備照査のフローチャート

発注者の作業　　　　　　　　　　　　　　　　　作業フロー図　　　　　　　　　　　　受注者の作業

起　　案

発注前審査

第１回打合せ

基本条件整理

第２回打合せ

現地調査

資料の検討

設計計画

照査①

第３回打合せ

確認①

業務発注者の審査

各種条件等提示

仕様書・条件等の確認

業務計画書の作成

基本条件の照査

照査技術者

第　１　次

関係者調整

確認①

臨時打合せ

基本条件の確認

NO

NO

YES

YES

契　　約

（発注前のﾁｪｯｸﾘｽﾄ）

発注者の作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　作業フロー図　　　　　　　　　　　　　受注者の作業

第４回打合せ

確認②

第　２　次

関係者調整

照査③

第５回打合せ

確認③

水理・構造計算

施工・仮設計画

設計図作成

照査②

細部条件の照査

照査技術者

細部条件の確認

NO

YES

付帯工・詳細図作成

特別仕様書作成

総合検討

概算工事費算出

成果品の照査

成果品内容の確認

報告書作成

成果物の提出

検　　査

YES

照査技術者

YES

NO

ＮＯ