8-2　照査のフローチャート

水路トンネル工　照査のフローチャート

発注者の作業

作業フロー図

受注者の作業

発注準備

発注前照査

契　　　約

出入口構造検討

構造の検討

所内検討会

（発注前チェックリスト）

条件等提示

照査技術者

基本条件の確認

基本条件の照査

臨時打合せ

臨時打合せ

土工図作成検討

NO

YES

YES

NO

第１回打合せ

仕様書、条件等の確認

現地調査

業務計画書の作成

基本条件整理

第２回打合せ

資料の検討

補足調査

設計計画

照査1

第３回打合せ

確認1

第1次

関係者調整

水理計算

平面縦断図作成

構造計算

設計図作成

Ａ

第２次

関係者調整

Ａ

成果品内容の確認

照査技術者

細部条件の照査

細部条件の確認

YES

NO

照査2

第４回打合せ

確認2

NO

YES

数量計算

施工計画

照査3

第５回打合せ

確認3

報告書作成

照査技術者

成果品の照査

特別仕様書作成
概算工事費積算

総合検討

成果品の提出

検    査

YES

NO