- 12.2-2照査のフローチャート

- 擁壁工照査のフローチャート　（１／２）

発注者の作業　　　　　　　　　　　　　作 業 フ ロ ー 図　　　　　　　　　　受注者の作業

第２回打合せ

基本条件整理

現地調査

業務計画書の作成

仕様書・条件等の確認

資料の検討

設計計画

臨時打合わせ

照査 1

基本条件の照査

照査技術者

NO

YES

第1次

関係者調整

起　　 案

業務発注前の照査　　　　  発注前審査

（発注前のチェックリスト）

契　　 約

各種条件提示　 　　　　　　　　 第１回打合せ

設 計 方 針 の 樹 立

第３回打合せ

確 認　1

NO

YES

擁壁工照査のフローチャート　（２／２）

発注者の作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受注者の作業

安定計算

荷重の決定

部材の設計

照査 2

照査 3

報告書素案作成

第５回打合せ

確認 3

成果品の提出

検　　　 査

臨時打合せ

第2次

関係者調整

報告書作成

細部条件の照査　　  照査技術者

中間時点の審査

第４回打合せ　　　　NO

確認 2

YES

設 計 図 作 成

数　量　計　算

総　合　検　討

設計計算書、設計図

数量計算書　　　　　　　 照査技術者

等の照査

完了前の審査　　　　　　　　　　　           NO

YES