10-2　照査のフローチャート

農道　実施設計照査フローチャート

発注者の作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　作業フロー図　　　　　　　　　　　　　受注者の作業

起　　案

発注前審査

照査1

業務発注前の審査

条件等提示

仕様書，条件等の確認

基本条件の確認

契　　約

（発注前チェックリスト）

NO

YES

第１回打合せ

現地調査

基本条件整理

業務計画書の作成

第２回打合せ

資料の検討

線形計画･設計

大型構造物計画

照査技術者

第３回打合せ

確認1

臨時打合せ

NO

第１次

関係者調整

YES

NO

YES

YES

NO

土工計画設計

大型構造物設計

舗装計画

排水計画

付帯小構造物計画

臨時打合せ

照査2

細部条件の照査

照査技術者

第４回打合せ

確認2

細部設計

中間時点の審査

第２次

関係者調整

数量計算・施工計画

特別仕様書作成

YES

照査3

成果品の照査

照査技術者

報告書素案作成

第５回打合せ

確認3

成果品の提出

検査

完了前の審査

NO

YES

報告書作成